第一周详细任务清单（Day 1 ~ Day 7）

本周目标：跑通"三端能互相通信"的最小闭环。不写任何物理引擎代码，只验证环境、依赖、通信链路。

每日投入：按每天 4-6 小时估算。如果某天卡住，允许顺延到第二天，但不要跳过验证标准。

Day 1：建仓库 + 环境体检

上午（2h）：硬件与工具准备

任务清单：

| 序号 | 任务 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查磁盘剩余空间 | 需要 ≥ 50GB（Docker 镜像 + Maven 仓库 + node_modules） |
| 2 | 检查内存 | 建议 ≥ 16GB（Java + Python + 前端 + Docker 同时跑） |
| 3 | 安装 JDK 17 | java -version 输出 openjdk 17.x |
| 4 | 安装 Maven | mvn -version 输出 Maven 3.9+ |
| 5 | 安装 Python 3.12 | python --version 输出 Python 3.12.x |
| 6 | 安装 Poetry | poetry --version 输出 1.8+ |
| 7 | 安装 Node.js 20 LTS | node --version 输出 v20.x |
| 8 | 安装 pnpm | pnpm --version 输出 9.x |
| 9 | 安装 Docker Desktop | docker --version 输出 25+ |
| 10 | 安装 IDEA（社区版够用） | 能打开 Java 项目 |
| 11 | 安装 VS Code + Python 插件 | 能打开 Python 项目 |
| 12 | 安装 Cursor 或 GitHub Copilot | 后续编码用 AI 辅助 |

常见踩坑：

- JDK 版本冲突：机器上可能已有 JDK 8 或 11，需要设置 JAVA_HOME 指向 JDK 17

- Python 多版本：Windows 上 python 和 python3 可能指向不同版本，用 where python 确认

- Docker 占用 80 端口：如果本机已有服务占用，先改 Docker 端口映射

下午（3h）：建仓库 + 目录骨架

Step 1：创建根仓库（15 分钟）

bash

mkdir physicene

cd physicene

git init

Step 2：创建目录结构（30 分钟）

bash

# 三端目录

mkdir java-backend

mkdir python-ai-service

mkdir frontend

mkdir docs

mkdir scripts

# 文档目录

mkdir docs/api

Step 3：创建 .gitignore（15 分钟）

gitignore

# Java

java-backend/target/

java-backend/.idea/

*.class

# Python

python-ai-service/__pycache__/

python-ai-service/.venv/

python-ai-service/poetry.lock

python-ai-service/.pytest_cache/

# Node

frontend/node_modules/

frontend/dist/

frontend/.vite/

# 通用

.env

.env.local

*.log

.DS_Store

logs/

data/

Step 4：创建 README.md（30 分钟）

内容至少包含：

- 项目简介（一句话）

- 技术栈

- 目录说明

- 如何启动（先留空，后续补）

- 文档链接（指向 docs/需求规格说明书_v3.4.1.md）

Step 5：拷入设计文档（15 分钟）

把我们已经完成的所有设计文档拷进 docs/：

- 需求规格说明书_v3.4.1.md

- 架构设计.md（部署图 + 包图）

- 时序图.md（SD-1 ~ SD-5）

- 数据库设计.md（ER 图 + DDL）

- 类图.md（6 张类图）

- 接口契约.md（33 个接口）

Step 6：首次提交（15 分钟）

bash

git add .

git commit -m "chore: 初始化项目结构，导入设计文档"

Step 7：创建远程仓库（30 分钟）

在 GitHub / Gitee 创建 physicene 仓库，推上去：

bash

git remote add origin git@github.com:你的用户名/physicene.git

git branch -M main

git push -u origin main

Day 1 验证标准

- □

所有工具安装完成，版本符合要求

- □

根目录结构创建完成

- □

docs/ 下有 6 份设计文档

- □

代码已推送到远程仓库

- □

远程仓库能正常访问

Day 2：Java 骨架启动

上午（2h）：Spring Initializr 生成项目

Step 1：生成项目（30 分钟）

访问 start.spring.io，配置：

| 配置项 | 值 |
| --- | --- |
| Project | Maven |
| Language | Java |
| Spring Boot | 4.1.0 |
| Group | com.physicene |
| Artifact | backend |
| Name | physicene-backend |
| Package name | com.physicene.backend |
| Packaging | Jar |
| Java | 17 |

Dependencies（点 "Add Dependencies"）：

- Spring Web

- Spring Boot Actuator

- Lombok

- Validation

点 GENERATE 下载 zip，解压到 java-backend/ 目录。

Step 2：IDEA 打开项目（15 分钟）

- 打开 java-backend/（不是根目录）

- 等待 Maven 下载依赖（第一次约 5-10 分钟）

Step 3：改 application.yml（15 分钟）

把 application.properties 删掉，创建 application.yml：

yaml

server:

port: 8080

spring:

application:

name: physicene-backend

management:

endpoints:

web:

exposure:

include: health,info,metrics

endpoint:

health:

show-details: always

logging:

level:

com.physicene: DEBUG

下午（3h）：写第一个接口 + 启动验证

Step 1：创建包结构（15 分钟）

在 src/main/java/com/physicene/backend/ 下创建：

text

common/

config/

exception/

util/

scene/

controller/

service/

model/

dto/

physics/

analysis/

report/

profile/

teacher/

ai/

Step 2：创建 PingController（30 分钟）

java

package com.physicene.backend.common.controller;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import java.time.LocalDateTime;

import java.util.Map;

@RestController

@RequestMapping("/api")

public class PingController {

@GetMapping("/ping")

public Map<String, Object> ping() {

return Map.of(

"pong", true,

"service", "physicene-backend",

"timestamp", LocalDateTime.now().toString()

);

}

}

Step 3：启动应用（15 分钟）

IDEA 里运行 PhysiceneBackendApplication（或右键 Run）。

看到 Started PhysiceneBackendApplication in X seconds 表示启动成功。

Step 4：用 Postman / curl 测试（30 分钟）

bash

curl http://localhost:8080/api/ping

预期输出：

json

{

"pong": true,

"service": "physicene-backend",

"timestamp": "2026-09-10T15:30:00"

}

Step 5：测试 Actuator（15 分钟）

bash

curl http://localhost:8080/actuator/health

预期输出：

json

{

"status": "UP"

}

Step 6：提交代码（15 分钟）

bash

cd java-backend

git add .

git commit -m "feat: Java 后端骨架 + Ping 接口"

git push

Day 2 验证标准

- □

IDEA 能正常打开项目，无红色报错

- □

curl http://localhost:8080/api/ping 返回 pong: true

- □

curl http://localhost:8080/actuator/health 返回 status: UP

- □

代码已提交到远程仓库

踩坑预警：

- Maven 依赖下载慢：配置阿里云镜像（~/.m2/settings.xml）

- 端口 8080 被占：改 application.yml 的 server.port

- Lombok 报错：IDEA 需装 Lombok 插件并开启 Annotation Processing

Day 3：Python 骨架启动

上午（2h）：Poetry + FastAPI 初始化

Step 1：创建 Poetry 项目（30 分钟）

bash

cd python-ai-service

poetry init

按提示填写：

- Package name: physicene-ai-service

- Version: 0.1.0

- Description: PhysiScene AI Service

- Author: 你的名字

- Python: ^3.12

- License: MIT

Step 2：安装依赖（30 分钟）

bash

poetry add fastapi uvicorn[standard] pydantic pydantic-settings

poetry add httpx loguru python-dotenv

Step 3：创建目录结构（30 分钟）

bash

mkdir -p src/physicene_ai/{api,core,models,tools,utils}

touch src/physicene_ai/__init__.py

touch src/physicene_ai/api/__init__.py

touch src/physicene_ai/core/__init__.py

touch src/physicene_ai/models/__init__.py

touch src/physicene_ai/tools/__init__.py

touch src/physicene_ai/utils/__init__.py

Step 4：改 pyproject.toml（15 分钟）

确保 [tool.poetry] 下有：

toml

packages = [{include = "physicene_ai", from = "src"}]

下午（3h）：写第一个接口 + 启动验证

Step 1：创建 main.py（30 分钟）

python

# src/physicene_ai/main.py

from fastapi import FastAPI

from datetime import datetime

app = FastAPI(

title="PhysiScene AI Service",

version="0.1.0",

description="AI Agent 智能物理实验平台 - Python 服务",

)

@app.get("/health")

async def health():

return {

"status": "UP",

"service": "python-ai",

"timestamp": datetime.now().isoformat(),

}

@app.get("/api/v1/health")

async def health_v1():

return {

"status": "UP",

"components": {

"chroma": "NOT_LOADED",

"bge_m3_model": "NOT_LOADED",

"paddle_ocr": "NOT_LOADED",

},

}

Step 2：启动服务（15 分钟）

bash

poetry run uvicorn src.physicene_ai.main:app --reload --port 8000

看到 Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 表示成功。

Step 3：测试（30 分钟）

bash

curl http://localhost:8000/health

curl http://localhost:8000/api/v1/health

Step 4：访问 Swagger 文档（15 分钟）

浏览器打开 http://localhost:8000/docs，能看到自动生成的 API 文档。

Step 5：创建 .env 文件（15 分钟）

bash

# python-ai-service/.env

INTERNAL_KEY=dev-internal-key-change-me

JAVA_API_URL=http://localhost:8080

LOG_LEVEL=DEBUG

Step 6：创建 config.py（30 分钟）

python

# src/physicene_ai/utils/config.py

from pydantic_settings import BaseSettings, SettingsConfigDict

class Settings(BaseSettings):

model_config = SettingsConfigDict(env_file=".env", extra="ignore")

internal_key: str = "dev-internal-key-change-me"

java_api_url: str = "http://localhost:8080"

log_level: str = "DEBUG"

settings = Settings()

Step 7：提交代码（15 分钟）

bash

git add .

git commit -m "feat: Python AI 服务骨架 + health 接口"

git push

Day 3 验证标准

- □

poetry run uvicorn ... 能启动服务

- □

curl http://localhost:8000/health 返回 status: UP

- □

http://localhost:8000/docs 能看到 Swagger 文档

- □

.env 和 config.py 创建完成

- □

代码已提交

踩坑预警：

- Poetry 安装慢：配置国内镜像源

- poetry run 找不到包：确认 pyproject.toml 里有 packages 配置

- 端口 8000 被占：改启动命令 --port 8001（但记得同步契约文档）

Day 4：前端骨架启动

上午（2h）：Vite + Vue3 + TS 初始化

Step 1：用 Vite 创建项目（30 分钟）

bash

cd frontend

pnpm create vite . --template vue-ts

按提示操作（当前目录创建）。

Step 2：安装依赖（30 分钟）

bash

pnpm install

pnpm add vue-router pinia axios

pnpm add -D @types/node

Step 3：创建目录结构（30 分钟）

bash

mkdir -p src/{api,views,components,store,composables,router,utils,assets}

mkdir -p src/components/{scene,chat,chart,common}

Step 4：配置 vite.config.ts（30 分钟）

typescript

import { defineConfig } from 'vite'

import vue from '@vitejs/plugin-vue'

import { fileURLToPath, URL } from 'node:url'

export default defineConfig({

plugins: [vue()],

resolve: {

alias: {

'@': fileURLToPath(new URL('./src', import.meta.url))

}

},

server: {

port: 5173,

proxy: {

'/api': {

target: 'http://localhost:8080',

changeOrigin: true

},

'/ws': {

target: 'ws://localhost:8080',

ws: true

}

}

}

})

下午（3h）：写第一个页面 + 调 Java

Step 1：创建 Axios 封装（30 分钟）

typescript

// src/api/request.ts

import axios from 'axios'

const request = axios.create({

baseURL: '/api',

timeout: 10000

})

request.interceptors.request.use(config => {

const token = localStorage.getItem('token')

if (token) {

config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`

}

return config

})

request.interceptors.response.use(

response => response.data,

error => {

console.error('API Error:', error)

return Promise.reject(error)

}

)

export default request

Step 2：创建 API 模块（30 分钟）

typescript

// src/api/common.ts

import request from './request'

export interface PingResponse {

pong: boolean

service: string

timestamp: string

}

export function ping(): Promise<PingResponse> {

return request.get('/ping')

}

Step 3：改造 App.vue（60 分钟）

vue

<template>

<div class="app">

<h1>PhysiScene</h1>

<div class="status">

<p>后端连接状态：</p>

<p v-if="loading">检测中...</p>

<p v-else-if="error" style="color: red;">❌ {{ error }}</p>

<p v-else style="color: green;">

✅ 已连接（{{ pingData?.service }}）

</p>

<p v-if="pingData" class="timestamp">

服务器时间：{{ pingData.timestamp }}

</p>

<button @click="checkBackend">重新检测</button>

</div>

</div>

</template>

<script setup lang="ts">

import { ref, onMounted } from 'vue'

import { ping, type PingResponse } from '@/api/common'

const loading = ref(false)

const error = ref<string | null>(null)

const pingData = ref<PingResponse | null>(null)

async function checkBackend() {

loading.value = true

error.value = null

try {

pingData.value = await ping()

} catch (e: any) {

error.value = e.message || '连接失败'

} finally {

loading.value = false

}

}

onMounted(checkBackend)

</script>

<style scoped>

.app {

padding: 20px;

font-family: sans-serif;

}

.status {

margin-top: 20px;

}

.timestamp {

color: #666;

font-size: 14px;

}

</style>

Step 4：启动前端（15 分钟）

bash

pnpm dev

浏览器打开 http://localhost:5173，应该显示"✅ 已连接（physicene-backend）"。

Step 5：提交代码（15 分钟）

bash

git add .

git commit -m "feat: 前端骨架 + 后端 ping 检测"

git push

Day 4 验证标准

- □

pnpm dev 能启动前端

- □

浏览器打开 http://localhost:5173 显示"已连接"

- □

点击"重新检测"能重新请求

- □

打开浏览器开发者工具，Network 里能看到 /api/ping 请求（经过 Vite 代理到 8080）

- □

代码已提交

踩坑预警：

- Vite 代理不生效：确认 vite.config.ts 里 server.proxy 配置

- 跨域报错：Vite 代理已解决，若仍有问题，检查 Java 侧 CORS 配置

- TypeScript 报错：确认 @ 别名在 tsconfig.json 里也有配置

Day 5：Java ↔ Python 打通

全天（5h）：Feign 客户端 + 健康检查

Step 1：加 Feign 依赖（30 分钟）

在 java-backend/pom.xml 的 <dependencies> 加：

xml

<dependency>

<groupId>org.springframework.cloud</groupId>

<artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>

</dependency>

在 <properties> 加：

xml

<spring-cloud.version>2025.1.2</spring-cloud.version>

在 <dependencyManagement> 加：

xml

<dependencyManagement>

<dependencies>

<dependency>

<groupId>org.springframework.cloud</groupId>

<artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>

<version>${spring-cloud.version}</version>

<type>pom</type>

<scope>import</scope>

</dependency>

</dependencies>

</dependencyManagement>

Step 2：启动类加注解（15 分钟）

java

@SpringBootApplication

@EnableFeignClients

public class PhysiceneBackendApplication {

public static void main(String[] args) {

SpringApplication.run(PhysiceneBackendApplication.class, args);

}

}

Step 3：创建 Feign 客户端（60 分钟）

java

// com/physicene/backend/ai/client/AiServiceClient.java

package com.physicene.backend.ai.client;

import org.springframework.cloud.openfeign.FeignClient;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import java.util.Map;

@FeignClient(

name = "aiService",

url = "${ai.service.url}"

)

public interface AiServiceClient {

@GetMapping("/health")

Map<String, Object> health();

}

Step 4：配置 application.yml（15 分钟）

yaml

ai:

service:

url: http://localhost:8000

Step 5：创建测试 Controller（30 分钟）

java

// com/physicene/backend/ai/controller/AiHealthController.java

package com.physicene.backend.ai.controller;

import com.physicene.backend.ai.client.AiServiceClient;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import java.util.Map;

@RestController

@RequestMapping("/api/ai")

public class AiHealthController {

@Autowired

private AiServiceClient aiServiceClient;

@GetMapping("/health")

public Map<String, Object> checkAiHealth() {

return aiServiceClient.health();

}

}

Step 6：测试全链路（60 分钟）

- 启动 Python 服务（poetry run uvicorn ...）

- 启动 Java 服务（IDEA Run）

- 用 curl 测试：

bash

curl http://localhost:8080/api/ai/health

预期输出（从 Java 转发到 Python 的响应）：

json

{

"status": "UP",

"service": "python-ai",

"timestamp": "2026-09-10T16:00:00"

}

Step 7：前端加一个"AI 服务状态"卡片（60 分钟）

在 App.vue 里加：

vue

<div class="ai-status">

<p>AI 服务状态：</p>

<p v-if="aiLoading">检测中...</p>

<p v-else-if="aiData" style="color: green;">

✅ {{ aiData.service }}

</p>

<p v-else style="color: red;">❌ 不可用</p>

</div>

typescript

const aiData = ref<any>(null)

const aiLoading = ref(false)

async function checkAiHealth() {

aiLoading.value = true

try {

aiData.value = await request.get('/ai/health')

} catch (e) {

aiData.value = null

} finally {

aiLoading.value = false

}

}

Step 8：提交代码（15 分钟）

bash

git add .

git commit -m "feat: Java 通过 Feign 调用 Python 服务"

git push

Day 5 验证标准

- □

Java 启动无报错

- □

curl http://localhost:8080/api/ai/health 返回 Python 服务的响应

- □

前端能显示"✅ python-ai"

- □

三端同时运行时，浏览器显示两个"已连接"

- □

代码已提交

踩坑预警：

- Spring Cloud 版本不兼容：Spring Boot 4.1.0 需要 Spring Cloud 2025.1.x（≥ 2025.1.2），版本错了启动即报错

- Feign 找不到服务：url 配置要正确，不能有尾部斜杠

- Python 服务未启动：Java 启动时不会检查 Python，需手动确认

Day 6：前端 ↔ Java 打通（含 WebSocket 测试）

上午（2h）：WebSocket 骨架

Step 1：Java 加 WebSocket 依赖（15 分钟）

pom.xml 加：

xml

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-websocket</artifactId>

</dependency>

Step 2：创建 WebSocket 配置（30 分钟）

java

// com/physicene/backend/physics/websocket/WebSocketConfig.java

package com.physicene.backend.physics.websocket;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import org.springframework.web.socket.config.annotation.EnableWebSocket;

import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketConfigurer;

import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketHandlerRegistry;

@Configuration

@EnableWebSocket

public class WebSocketConfig implements WebSocketConfigurer {

private final PingWebSocketHandler pingHandler;

public WebSocketConfig(PingWebSocketHandler pingHandler) {

this.pingHandler = pingHandler;

}

@Override

public void registerWebSocketHandlers(WebSocketHandlerRegistry registry) {

registry.addHandler(pingHandler, "/ws/ping")

.setAllowedOrigins("*");   // 开发阶段，生产要收紧

}

}

Step 3：创建 PingWebSocketHandler（60 分钟）

java

// com/physicene/backend/physics/websocket/PingWebSocketHandler.java

package com.physicene.backend.physics.websocket;

import org.springframework.stereotype.Component;

import org.springframework.web.socket.CloseStatus;

import org.springframework.web.socket.TextMessage;

import org.springframework.web.socket.WebSocketSession;

import org.springframework.web.socket.handler.TextWebSocketHandler;

import java.util.concurrent.Executors;

import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

@Component

public class PingWebSocketHandler extends TextWebSocketHandler {

private final ScheduledExecutorService scheduler = Executors.newScheduledThreadPool(4);

@Override

public void afterConnectionEstablished(WebSocketSession session) {

// 每 1 秒推送一条消息

scheduler.scheduleAtFixedRate(() -> {

try {

String msg = "{\"type\":\"ping\",\"t\":" + System.currentTimeMillis() + "}";

session.sendMessage(new TextMessage(msg));

} catch (Exception e) {

// 连接已断，忽略

}

}, 0, 1, TimeUnit.SECONDS);

}

@Override

protected void handleTextMessage(WebSocketSession session, TextMessage message) throws Exception {

// 收到客户端消息，回显

session.sendMessage(new TextMessage("{\"echo\":\"" + message.getPayload() + "\"}"));

}

@Override

public void afterConnectionClosed(WebSocketSession session, CloseStatus status) {

// 清理资源

}

}

下午（3h）：前端 WebSocket 客户端

Step 1：创建 composable（60 分钟）

typescript

// src/composables/useWebSocket.ts

import { ref, onUnmounted } from 'vue'

export function useWebSocket(url: string) {

const connected = ref(false)

const lastMessage = ref<any>(null)

const messages = ref<any[]>([])

let ws: WebSocket | null = null

function connect() {

ws = new WebSocket(url)

ws.onopen = () => {

connected.value = true

console.log('WebSocket connected')

}

ws.onmessage = (event) => {

try {

const data = JSON.parse(event.data)

lastMessage.value = data

messages.value.push(data)

// 只保留最近 100 条

if (messages.value.length > 100) {

messages.value.shift()

}

} catch (e) {

console.error('Parse error:', e)

}

}

ws.onclose = () => {

connected.value = false

console.log('WebSocket closed')

}

ws.onerror = (error) => {

console.error('WebSocket error:', error)

}

}

function disconnect() {

if (ws) {

ws.close()

ws = null

}

}

function send(data: any) {

if (ws && ws.readyState === WebSocket.OPEN) {

ws.send(JSON.stringify(data))

}

}

onUnmounted(() => {

disconnect()

})

return {

connected,

lastMessage,

messages,

connect,

disconnect,

send

}

}

Step 2：在 App.vue 里使用（60 分钟）

vue

<template>

<!-- ... 之前的代码 ... -->

<div class="ws-test">

<h2>WebSocket 测试</h2>

<p>

连接状态：

<span v-if="wsConnected" style="color: green;">✅ 已连接</span>

<span v-else style="color: red;">❌ 未连接</span>

</p>

<button @click="wsConnect" v-if="!wsConnected">连接</button>

<button @click="wsDisconnect" v-else>断开</button>

<p>收到消息数：{{ wsMessages.length }}</p>

<p>最新消息：{{ wsLastMessage }}</p>

<button @click="sendEcho">发送 Echo 测试</button>

</div>

</template>

<script setup lang="ts">

import { useWebSocket } from '@/composables/useWebSocket'

const {

connected: wsConnected,

lastMessage: wsLastMessage,

messages: wsMessages,

connect: wsConnect,

disconnect: wsDisconnect,

send: wsSend

} = useWebSocket('ws://localhost:8080/ws/ping')

function sendEcho() {

wsSend({ hello: 'from frontend' })

}

</script>

Step 3：测试（30 分钟）

- 三端全部启动

- 浏览器点击"连接"

- 应该看到"收到消息数"每秒 +1

- 点击"发送 Echo 测试"，能看到回显

Step 4：提交代码（30 分钟）

bash

git add .

git commit -m "feat: WebSocket 双向通信骨架"

git push

Day 6 验证标准

- □

Java WebSocket 处理器注册成功

- □

前端能连接 ws://localhost:8080/ws/ping

- □

每秒收到一条 ping 消息

- □

Echo 测试能收到回显

- □

代码已提交

Day 7：最小闭环验收 + 复盘

上午（2h）：完整验收

验收清单：

| 序号 | 验收项 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Java 启动 | curl localhost:8080/api/ping 返回 pong |
| 2 | Python 启动 | curl localhost:8000/health 返回 UP |
| 3 | 前端启动 | 浏览器打开 localhost:5173 |
| 4 | Java → Python | curl localhost:8080/api/ai/health 返回 Python 响应 |
| 5 | 前端 → Java | 浏览器显示"✅ 已连接" |
| 6 | 前端 ↔ Java WS | WebSocket 连接成功，能收 ping |
| 7 | 三端同时跑 | 两个"✅"同时显示 |

下午（3h）：写复盘 + 更新文档

Step 1：写 docs/开发日志.md（60 分钟）

记录：

- 本周完成的任务

- 遇到的 3-5 个主要问题及解决方案

- 下周计划

- 环境信息（版本号、配置）

Step 2：更新 README.md（30 分钟）

补全"如何启动"章节：

markdown

## 快速启动

### 1. 启动 Python AI 服务

cd python-ai-service

poetry install

poetry run uvicorn src.physicene_ai.main:app --reload --port 8000

### 2. 启动 Java 后端

cd java-backend

mvn spring-boot:run

### 3. 启动前端

cd frontend

pnpm install

pnpm dev

Step 3：打 Tag（15 分钟）

bash

git tag -a v0.1.0-skeleton -m "第一周：三端骨架跑通"

git push --tags

Step 4：准备下周计划（60 分钟）

下周目标：物理引擎核心。阅读资料：

- dyn4j 官方文档前 3 章

- PhysicsElement 数据结构（v3.4.1 §F2.0）

- ElementBehavior 接口（v3.4.1 §F2.6）

Day 7 验证标准

- □

7 项验收全部通过

- □

docs/开发日志.md 完成

- □

README.md 有完整的启动说明

- □

v0.1.0-skeleton tag 已推送

- □

下周计划清晰

第一周总结

你完成后拥有什么？

| 资产 | 状态 |
| --- | --- |
| 完整的设计文档 | ✅ |
| 三端可运行骨架 | ✅ |
| Java → Python 通信链路 | ✅ |
| 前端 → Java 通信链路 | ✅ |
| WebSocket 双向通信 | ✅ |
| 完整的启动脚本 | ✅ |
| 开发日志 + 复盘 | ✅ |

关键里程碑

- Day 2：Java 能跑起来

- Day 3：Python 能跑起来

- Day 4：前端能调 Java

- Day 5：Java 能调 Python（双语言架构验证）

- Day 6：WebSocket 双向通信

- Day 7：三端同时跑通

下周预告

第二周目标：物理引擎核心（ElementBehavior + 6 个元件 + ElementRegistry）

你会：

- 学习 dyn4j 基础 API

- 实现 CubeElement 和 WallElement（最简单两个）

- 实现 ElementRegistry 注册表

- 写第一个物理仿真接口 POST /api/simulations/run

- 让一个方块在重力下落地

需要我继续输出第二周的详细任务清单吗？还是先解决第一周可能遇到的具体问题（如 Spring Cloud 版本冲突、Poetry 环境问题）？