第五周详细任务清单（Day 29 ~ Day 35）

本周目标：RAG 知识库 + OCR 拍照识题——从"AI 能对话"到"AI 有教材依据 + 能看懂题目"。

关键产出：RAGRetriever 检索教材 + PaddleOCR 识别题目 + /agent/parse-question 半自动建场景。

前置检查（Day 29 开工前确认）：

- □

第四周 7 项验收通过

- □

v0.4.0-ai-agent tag 已推送

- □

人教版高中物理教材 PDF 已下载（必修 + 选择性必修，共 6 册）

- □

磁盘剩余 ≥ 10GB（模型 + 向量库）

Day 29：ChromaDB + bge-m3 环境搭建

上午（2h）：部署 ChromaDB

Step 1：安装 ChromaDB（30 分钟）

bash

cd python-ai-service

poetry add chromadb

Step 2：测试嵌入式模式（60 分钟）

python

# scripts/test_chroma.py

import chromadb

# 嵌入式模式（进程内，数据持久化到本地）

client = chromadb.PersistentClient(path="./data/chroma")

# 创建/获取集合

collection = client.get_or_create_collection(

name="textbook",

metadata={"hnsw:space": "cosine"},  # 余弦相似度

)

# 插入测试数据

collection.add(

ids=["test_1", "test_2"],

documents=[

"动量守恒定律：系统不受外力时，总动量保持不变。",

"牛顿第一定律：物体不受力时保持静止或匀速直线运动。",

],

metadatas=[

{"source": "人教版选择性必修一", "chapter": "第一章"},

{"source": "人教版必修一", "chapter": "第四章"},

],

)

# 查询

results = collection.query(

query_texts=["什么是动量守恒"],

n_results=1,

)

print(results)

跑：poetry run python scripts/test_chroma.py

预期：返回"动量守恒定律"那条。

Step 3：创建 .gitignore 补充（15 分钟）

gitignore

# ChromaDB 数据

python-ai-service/data/chroma/

python-ai-service/data/kb/

Step 4：更新 config.py（15 分钟）

python

class Settings(BaseSettings):

# ... 之前的字段

chroma_persist_dir: str = "./data/chroma"

chroma_collection: str = "textbook"

embedding_model: str = "BAAI/bge-m3"

rag_top_k: int = 5

rag_similarity_threshold: float = 0.7

下午（3h）：bge-m3 嵌入模型

Step 1：安装 sentence-transformers（30 分钟）

bash

poetry add sentence-transformers

Step 2：下载 bge-m3 模型（60 分钟）

python

# scripts/download_bge_m3.py

from sentence_transformers import SentenceTransformer

print("Downloading bge-m3 (约 2GB)...")

model = SentenceTransformer("BAAI/bge-m3")

# 测试

embedding = model.encode("什么是动量守恒")

print(f"Embedding dim: {len(embedding)}")   # 应为 1024

print(f"First 5 values: {embedding[:5]}")

跑：poetry run python scripts/download_bge_m3.py

预期：

- 首次运行下载约 2GB 模型（10-30 分钟，取决于网络）

- 输出 Embedding dim: 1024

- 模型缓存在 ~/.cache/huggingface/

Step 3：测试 GPU 加速（60 分钟）

python

import torch

from sentence_transformers import SentenceTransformer

device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"

print(f"Using device: {device}")

model = SentenceTransformer("BAAI/bge-m3", device=device)

# 测试推理速度

import time

texts = ["什么是动量守恒"] * 10

start = time.time()

embeddings = model.encode(texts, batch_size=10)

elapsed = time.time() - start

print(f"Encode 10 texts in {elapsed:.3f}s ({elapsed/10*1000:.1f}ms each)")

预期：GPU 上每条约 20-50ms；CPU 上约 200-500ms。

Step 4：写单元测试（30 分钟）

python

# tests/test_embedding.py

import pytest

from sentence_transformers import SentenceTransformer

@pytest.fixture(scope="module")

def model():

return SentenceTransformer("BAAI/bge-m3")

def test_embedding_dim(model):

emb = model.encode("测试文本")

assert len(emb) == 1024

def test_semantic_similarity(model):

emb1 = model.encode("动量守恒定律")

emb2 = model.encode("系统不受外力时总动量不变")

emb3 = model.encode("今天天气真好")

import numpy as np

cos = lambda a, b: np.dot(a, b) / (np.linalg.norm(a) * np.linalg.norm(b))

# 前两个语义相近，与第三个不相近

assert cos(emb1, emb2) > cos(emb1, emb3)

Step 5：提交（15 分钟）

bash

git commit -am "feat: ChromaDB + bge-m3 嵌入模型"

git push

Day 29 验证标准

- □

ChromaDB 嵌入式模式工作

- □

bge-m3 下载完成，能生成 1024 维向量

- □

GPU 加速可用（如有 GPU）

- □

语义相似度测试通过

- □

代码已提交

Day 30：教材 PDF 处理 + 知识库入库

上午（2h）：PDF 提取

Step 1：安装 pdfplumber（15 分钟）

bash

poetry add pdfplumber

Step 2：测试 PDF 提取（60 分钟）

python

# scripts/test_pdf_extract.py

import pdfplumber

pdf_path = "./data/kb/教材/必修一.pdf"

with pdfplumber.open(pdf_path) as pdf:

print(f"Total pages: {len(pdf.pages)}")

# 提取第 45 页（举例）

page = pdf.pages[44]

text = page.extract_text()

print(f"Page 45 content:\n{text[:500]}")

跑：poetry run python scripts/test_pdf_extract.py

Step 3：设计切片策略（45 分钟）

v3.4.1 §F3.1 明确：

- 按章节边界不重叠

- 章节内段落间重叠 100 字

- 单片段 300-500 字

- 表格单独处理

创建切片规则文档 docs/知识库切片策略.md：

markdown

# 教材切片策略

## 原则

1. **章节边界不重叠**：不同章节的内容不混入同一片段

2. **段落间重叠 100 字**：相邻片段有 100 字重叠，避免语义断裂

3. **单片段 300-500 字**：太短信息不足，太长检索精度低

4. **表格单独处理**：表格内容用 pdfplumber 提取为结构化文本，附在所属章节片段后

## 元数据

每个片段包含：

- source: 教材名（如"人教版必修一"）

- chapter: 章节名（如"第四章 牛顿运动定律"）

- page: 页码

- module: 知识模块（力学/电磁/光学/热学/近代物理）

- figure_path: 相关图表路径（可选）

下午（3h）：入库脚本

Step 1：创建 KnowledgeBaseLoader（90 分钟）

python

# src/physicene_ai/core/kb_loader.py

import re

from pathlib import Path

import pdfplumber

import chromadb

from sentence_transformers import SentenceTransformer

from loguru import logger

from physicene_ai.utils.config import settings

class KnowledgeBaseLoader:

def __init__(self):

self.client = chromadb.PersistentClient(path=settings.chroma_persist_dir)

self.collection = self.client.get_or_create_collection(

name=settings.chroma_collection,

metadata={"hnsw:space": "cosine"},

)

self.model = SentenceTransformer(settings.embedding_model)

def load_pdf(self, pdf_path: Path, source_name: str, module: str) -> int:

"""加载单本 PDF"""

chunks = []

current_chapter = ""

chapter_pattern = re.compile(r"^第[一二三四五六七八九十]+章\s+.+")

with pdfplumber.open(pdf_path) as pdf:

for page_num, page in enumerate(pdf.pages, 1):

text = page.extract_text()

if not text:

continue

for paragraph in text.split("\n\n"):

paragraph = paragraph.strip()

if not paragraph:

continue

# 检测章节标题

if chapter_pattern.match(paragraph):

current_chapter = paragraph

continue

# 切片（简化为按长度切）

for chunk in self._split_chunk(paragraph, current_chapter):

chunks.append({

"text": chunk["text"],

"metadata": {

"source": source_name,

"chapter": current_chapter,

"page": page_num,

"module": module,

},

})

# 批量嵌入 + 入库

return self._save_chunks(chunks)

def _split_chunk(self, paragraph: str, chapter: str, max_len: int = 500, overlap: int = 100) -> list[dict]:

"""按长度切片，带重叠"""

if len(paragraph) <= max_len:

return [{"text": paragraph}]

chunks = []

start = 0

while start < len(paragraph):

end = start + max_len

chunks.append({"text": paragraph[start:end]})

if end >= len(paragraph):

break

start = end - overlap

return chunks

def _save_chunks(self, chunks: list[dict]) -> int:

"""批量入库"""

if not chunks:

return 0

ids = [f"chunk_{i}" for i in range(len(chunks))]

texts = [c["text"] for c in chunks]

metadatas = [c["metadata"] for c in chunks]

# 批量嵌入

logger.info(f"Embedding {len(texts)} chunks...")

embeddings = self.model.encode(texts, batch_size=32, show_progress_bar=True)

# 入库

self.collection.add(

ids=ids,

documents=texts,

metadatas=metadatas,

embeddings=embeddings.tolist(),

)

logger.info(f"✅ Saved {len(chunks)} chunks to Chroma")

return len(chunks)

def clear(self):

"""清空集合"""

self.client.delete_collection(settings.chroma_collection)

self.collection = self.client.get_or_create_collection(

name=settings.chroma_collection,

metadata={"hnsw:space": "cosine"},

)

Step 2：创建入库脚本（60 分钟）

python

# scripts/load_kb.py

from pathlib import Path

from physicene_ai.core.kb_loader import KnowledgeBaseLoader

# 教材清单（先入库必修一，验证流程）

BOOKS = [

{"path": "./data/kb/教材/必修一.pdf", "source": "人教版必修一", "module": "力学"},

# {"path": "./data/kb/教材/必修二.pdf", "source": "人教版必修二", "module": "力学"},

# {"path": "./data/kb/教材/选择性必修一.pdf", "source": "人教版选择性必修一", "module": "动量"},

# ... 其他

]

def main():

loader = KnowledgeBaseLoader()

# loader.clear()  # 首次不用清

total = 0

for book in BOOKS:

path = Path(book["path"])

if not path.exists():

print(f"⚠️ 跳过不存在的文件：{path}")

continue

print(f"📖 处理 {book['source']}...")

count = loader.load_pdf(path, book["source"], book["module"])

total += count

print(f"  ✅ {count} 个片段入库")

print(f"\n🎉 总计 {total} 个片段入库")

if __name__ == "__main__":

main()

Step 3：跑入库（30 分钟）

bash

poetry run python scripts/load_kb.py

预期：必修一约 2000-3000 个片段，入库耗时约 3-5 分钟（GPU）。

Step 4：验证检索（30 分钟）

python

# scripts/test_retrieval.py

import chromadb

from sentence_transformers import SentenceTransformer

client = chromadb.PersistentClient(path="./data/chroma")

collection = client.get_collection("textbook")

model = SentenceTransformer("BAAI/bge-m3")

queries = [

"什么是动量守恒",

"牛顿第一定律的内容",

"斜抛运动的轨迹公式",

]

for q in queries:

print(f"\n🔍 查询：{q}")

embedding = model.encode(q).tolist()

results = collection.query(query_embeddings=[embedding], n_results=3)

for i, (doc, meta, dist) in enumerate(zip(

results["documents"][0],

results["metadatas"][0],

results["distances"][0],

)):

print(f"  [{i+1}] {meta['source']} {meta['chapter']} (相似度 {1-dist:.3f})")

print(f"      {doc[:100]}...")

Step 5：提交（15 分钟）

bash

git commit -am "feat: 教材 PDF 提取 + 知识库入库"

git push

Day 30 验证标准

- □

pdfplumber 能提取教材文本

- □

切片策略文档完成

- □

KnowledgeBaseLoader 能把 PDF 入库

- □

检索测试返回相关片段

- □

代码已提交

踩坑预警：

- PDF 是扫描版：pdfplumber 提取不到文本，需要先用 OCR 处理

- 嵌入慢：如无 GPU，2000 片段约 20-30 分钟

- Chroma 写入报错：检查 data/chroma 目录权限

Day 31：RAGRetriever + 集成到 AgentEngine

上午（2h）：RAGRetriever 实现

Step 1：创建 Chunk 和 RAGRetriever（90 分钟）

python

# src/physicene_ai/core/rag_retriever.py

from dataclasses import dataclass

import chromadb

from sentence_transformers import SentenceTransformer

from loguru import logger

from physicene_ai.utils.config import settings

@dataclass

class Chunk:

source: str

chapter: str

text: str

score: float

module: str = ""

figure_path: str | None = None

class RAGRetriever:

def __init__(self):

self.client = chromadb.PersistentClient(path=settings.chroma_persist_dir)

self.collection = self.client.get_collection(settings.chroma_collection)

self.model = SentenceTransformer(settings.embedding_model)

self.top_k = settings.rag_top_k

self.threshold = settings.rag_similarity_threshold

def retrieve(self, question: str, top_k: int | None = None) -> list[Chunk]:

"""检索相关教材片段"""

k = top_k or self.top_k

embedding = self.model.encode(question).tolist()

results = self.collection.query(

query_embeddings=[embedding],

n_results=k,

)

chunks = []

for doc, meta, dist in zip(

results["documents"][0],

results["metadatas"][0],

results["distances"][0],

):

# Chroma 返回的是距离，转相似度

similarity = 1 - dist

if similarity < self.threshold:

continue

chunks.append(Chunk(

source=meta.get("source", ""),

chapter=meta.get("chapter", ""),

text=doc,

score=similarity,

module=meta.get("module", ""),

figure_path=meta.get("figure_path"),

))

logger.info(f"RAG retrieved {len(chunks)} chunks for: {question[:30]}")

return chunks

def build_context(self, chunks: list[Chunk]) -> str:

"""把检索结果拼成上下文"""

if not chunks:

return ""

lines = ["以下是教材相关内容：\n"]

for i, chunk in enumerate(chunks, 1):

lines.append(f"[{i}] {chunk.source} {chunk.chapter}")

lines.append(f"    {chunk.text}")

lines.append("")

return "\n".join(lines)

_retriever: RAGRetriever | None = None

def get_rag_retriever() -> RAGRetriever:

global _retriever

if _retriever is None:

_retriever = RAGRetriever()

return _retriever

Step 2：写测试（60 分钟）

python

# tests/test_rag_retriever.py

import pytest

from physicene_ai.core.rag_retriever import get_rag_retriever

@pytest.fixture(scope="module")

def retriever():

return get_rag_retriever()

def test_retrieve_momentum(retriever):

chunks = retriever.retrieve("什么是动量守恒")

assert len(chunks) > 0

assert any("动量" in c.text for c in chunks)

def test_retrieve_newton(retriever):

chunks = retriever.retrieve("牛顿第一定律的内容")

assert len(chunks) > 0

def test_retrieve_irrelevant(retriever):

"""不相关问题应返回空或低分"""

chunks = retriever.retrieve("今天天气怎么样")

# 允许返回，但相似度应该很低

for c in chunks:

assert c.score < 0.8

def test_build_context(retriever):

chunks = retriever.retrieve("动量守恒")

context = retriever.build_context(chunks)

assert "人教版" in context

assert len(context) > 100

Step 3：跑测试（30 分钟）

bash

poetry run pytest tests/test_rag_retriever.py -v

下午（3h）：集成到 AgentEngine

Step 1：改造 _handle_question（60 分钟）

python

async def _handle_question(self, intent: IntentResult, request: ChatRequest) -> ChatResponse:

topic = intent.entities.get("topic", request.message)

# 1. RAG 检索

chunks = self.rag.retrieve(topic)

if chunks:

# 2. 有教材依据 → 拼入 prompt

context = self.rag.build_context(chunks)

system_prompt = f"""你是一位高中物理教师。请基于以下教材内容回答学生问题。

回答要通俗易懂，并在末尾标注引用来源。

{context}"""

reply = await self.llm.chat(

prompt=request.message,

system_prompt=system_prompt,

max_tokens=800,

)

citations = [

{"source": c.source, "chapter": c.chapter, "snippet": c.text[:100]}

for c in chunks[:3]

]

else:

# 3. 无教材依据 → 自身知识 + 标注

logger.warning(f"RAG miss for: {topic}")

reply = await self.llm.chat(

prompt=f"【非教材引用】请用高中物理知识解释：{request.message}",

max_tokens=800,

)

citations = []

return ChatResponse(

reply=reply,

chart_data={"citations": citations} if citations else None,

)

Step 2：加 self.rag 到 AgentEngine.__init__（15 分钟）

python

def __init__(self):

self.intent_classifier = IntentClassifier()

self.llm = get_llm_client()

self.rag = get_rag_retriever()

Step 3：测试集成（60 分钟）

python

@pytest.mark.asyncio

async def test_question_with_rag():

engine = get_agent_engine()

request = ChatRequest(

user_id=1, session_id="test_rag", scene_id=None,

message="什么是动量守恒",

)

response = await engine.handle(request)

assert len(response.reply) > 50

assert "动量" in response.reply

# 有引用

if response.chart_data and response.chart_data.get("citations"):

assert len(response.chart_data["citations"]) > 0

Step 4：手动测试（30 分钟）

bash

curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/agent/chat \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"userId":1,"sessionId":"s1","sceneId":null,"message":"什么是动量守恒","history":[]}'

预期：回复中带"人教版选择性必修一"之类的引用。

Step 5：提交（15 分钟）

bash

git commit -am "feat: RAGRetriever + 集成到 AgentEngine"

git push

Day 31 验证标准

- □

RAGRetriever.retrieve() 返回相关片段

- □

相似度阈值过滤生效

- □

_handle_question 走 RAG 分支

- □

无教材依据时标注"非教材引用"

- □

代码已提交

Day 32：PaddleOCR 部署 + OCRService

上午（2h）：PaddleOCR 安装

Step 1：安装 PaddlePaddle（60 分钟）

bash

# CPU 版本（推荐先用这个测通）

poetry add paddlepaddle

# GPU 版本（如有 NVIDIA GPU + CUDA）

# 参考 https://www.paddlepaddle.org.cn/install/quick

Step 2：安装 PaddleOCR（30 分钟）

bash

poetry add paddleocr

Step 3：测试识别（30 分钟）

python

# scripts/test_ocr.py

from paddleocr import PaddleOCR

# 首次运行会下载模型（约 200MB）

ocr = PaddleOCR(use_angle_cls=True, lang="ch")

result = ocr.ocr("./data/kb/test_problem.jpg", cls=True)

for line in result[0]:

text, confidence = line[1]

print(f"[{confidence:.3f}] {text}")

踩坑预警：

- PaddleOCR 首次运行慢：下载模型 5-10 分钟

- GPU 版依赖 CUDA：确认 CUDA 版本匹配

- NumPy 版本冲突：PaddleOCR 可能要求 numpy<2.0

下午（3h）：OCRService 封装

Step 1：创建 OCRService（90 分钟）

python

# src/physicene_ai/core/ocr_service.py

import base64

import tempfile

from pathlib import Path

from paddleocr import PaddleOCR

from loguru import logger

from dataclasses import dataclass

@dataclass

class OCRLine:

text: str

confidence: float

bbox: list[int]

@dataclass

class OCRResult:

raw_text: str

confidence: float

lines: list[OCRLine]

class LowConfidenceError(Exception):

pass

class OCRService:

MIN_CONFIDENCE = 0.6

def __init__(self):

logger.info("Initializing PaddleOCR...")

self.ocr = PaddleOCR(use_angle_cls=True, lang="ch", show_log=False)

logger.info("✅ PaddleOCR ready")

def recognize(self, image_base64: str) -> OCRResult:

"""识别 base64 图片"""

# 1. base64 → 临时文件

image_data = image_base64

if "," in image_data:

image_data = image_data.split(",")[1]

with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".jpg", delete=False) as f:

f.write(base64.b64decode(image_data))

tmp_path = f.name

try:

# 2. 识别

result = self.ocr.ocr(tmp_path, cls=True)

if not result or not result[0]:

raise LowConfidenceError("未识别到文字")

lines = []

for line in result[0]:

bbox = [int(x) for x in line[0][0]] + [int(x) for x in line[0][2]]

text, conf = line[1]

lines.append(OCRLine(text=text, confidence=conf, bbox=bbox))

# 3. 计算整体置信度（加权平均）

avg_conf = sum(l.confidence for l in lines) / len(lines) if lines else 0

if avg_conf < self.MIN_CONFIDENCE:

raise LowConfidenceError(f"识别置信度 {avg_conf:.2f} 低于阈值")

raw_text = "\n".join(l.text for l in lines)

return OCRResult(raw_text=raw_text, confidence=avg_conf, lines=lines)

finally:

Path(tmp_path).unlink(missing_ok=True)

_ocr_service: OCRService | None = None

def get_ocr_service() -> OCRService:

global _ocr_service

if _ocr_service is None:

_ocr_service = OCRService()

return _ocr_service

Step 2：创建 routes_ocr.py（60 分钟）

python

# src/physicene_ai/api/routes_ocr.py

from fastapi import APIRouter, HTTPException

from pydantic import BaseModel

from physicene_ai.core.ocr_service import get_ocr_service, LowConfidenceError

router = APIRouter(prefix="/ocr", tags=["ocr"])

class OCRRequest(BaseModel):

image_base64: str

@router.post("/recognize")

async def recognize(request: OCRRequest):

service = get_ocr_service()

try:

result = service.recognize(request.image_base64)

return {

"code": 0,

"message": "ok",

"data": {

"rawText": result.raw_text,

"confidence": result.confidence,

"lines": [

{"text": l.text, "confidence": l.confidence, "bbox": l.bbox}

for l in result.lines

],

},

}

except LowConfidenceError as e:

return {

"code": 2004,

"message": str(e),

"data": None,

}

Step 3：注册路由（15 分钟）

main.py 加：

python

from physicene_ai.api import routes_agent, routes_health, routes_ocr

app.include_router(routes_ocr.router, prefix="/api/v1")

Step 4：测试（30 分钟）

准备一张物理题目图片，用 curl 或 Python 调用：

python

import base64

import httpx

with open("test_problem.jpg", "rb") as f:

image_b64 = base64.b64encode(f.read()).decode()

response = httpx.post(

"http://localhost:8000/api/v1/ocr/recognize",

json={"image_base64": image_b64},

)

print(response.json())

Step 5：提交（15 分钟）

bash

git commit -am "feat: PaddleOCR + OCRService + /ocr/recognize"

git push

Day 32 验证标准

- □

PaddleOCR 能识别中文图片

- □

置信度 < 0.6 时抛 LowConfidenceError

- □

/ocr/recognize 接口正常

- □

代码已提交

Day 33：EventParser（题目→场景）

上午（2h）：EventParser 设计

Step 1：创建 EventParser（90 分钟）

python

# src/physicene_ai/core/event_parser.py

import json

from loguru import logger

from physicene_ai.core.llm_client import get_llm_client

from physicene_ai.models.physics import PhysicsElement, PhysicalProperties, InitialState, Vector2D

from physicene_ai.models.response import ParseQuestionResponse

CORRECTION_PROMPT = """你是一位物理题目文字校对员。

请纠正 OCR 识别中的错误（公式符号、单位、错别字），保持原意。

直接输出纠正后的文字，不要加解释。"""

PARSE_PROMPT = """你是一位高中物理教师，请把题目解析为可仿真的物理场景。

输出 JSON 格式（不要其他内容）：

{

"simType": "collision 或 projectile 或 null",

"recommendedElements": [

{

"type": "cube",

"position": {"x": -3, "y": 0},

"properties": {"mass": 2},

"initialState": {"velocity": {"x": 5, "y": 0}}

}

],

"confidence": 0.85,

"fallbackHint": null

}

元件类型只支持：cube, sphere, slope, wall。

不支持的题型，simType 设为 null，fallbackHint 说明原因。"""

FEW_SHOT = """

示例1：

题目：质量为2kg的小车以5m/s撞向静止的1kg小车

输出：{"simType":"collision","recommendedElements":[{"type":"cube","position":{"x":-3,"y":0},"properties":{"mass":2},"initialState":{"velocity":{"x":5,"y":0}}},{"type":"cube","position":{"x":3,"y":0},"properties":{"mass":1},"initialState":{"velocity":{"x":0,"y":0}}}],"confidence":0.9,"fallbackHint":null}

示例2：

题目：以45度角抛出物体，初速度20m/s

输出：{"simType":"projectile","recommendedElements":[{"type":"cube","position":{"x":0,"y":0},"properties":{"mass":0.1},"initialState":{"velocity":{"x":14.14,"y":14.14}}}],"confidence":0.85,"fallbackHint":null}

"""

class EventParser:

def __init__(self):

self.llm = get_llm_client()

async def parse(self, ocr_text: str) -> ParseQuestionResponse:

# Step 1: OCR 纠错

corrected = await self.llm.chat(

prompt=ocr_text,

system_prompt=CORRECTION_PROMPT,

max_tokens=500,

temperature=0.1,

)

logger.info(f"OCR corrected: {corrected[:50]}...")

# Step 2: 结构化解析

raw = await self.llm.chat(

prompt=f"{FEW_SHOT}\n\n题目：{corrected}\n输出：",

system_prompt=PARSE_PROMPT,

max_tokens=1500,

temperature=0.1,

)

# Step 3: 解析 JSON

try:

raw = raw.strip()

if raw.startswith("```"):

raw = raw.split("```")[1].strip("json").strip()

data = json.loads(raw)

elements = [

PhysicsElement(

id=f"elem_{i}",

element_type=e["type"],

position=Vector2D(**e["position"]),

properties=PhysicalProperties(**e.get("properties", {})),

initial_state=InitialState(

velocity=Vector2D(**e.get("initialState", {}).get("velocity", {"x": 0, "y": 0}))

),

)

for i, e in enumerate(data.get("recommendedElements", []))

]

return ParseQuestionResponse(

sim_type=data.get("simType"),

recommended_elements=elements,

confidence=data.get("confidence", 0.0),

fallback_hint=data.get("fallbackHint"),

)

except (json.JSONDecodeError, KeyError) as e:

logger.error(f"Parse failed: {e}, raw={raw[:200]}")

return ParseQuestionResponse(

sim_type=None,

recommended_elements=[],

confidence=0.0,

fallback_hint="题目解析失败，建议手动建场景",

)

_parser: EventParser | None = None

def get_event_parser() -> EventParser:

global _parser

if _parser is None:

_parser = EventParser()

return _parser

下午（3h）：集成到路由 + 测试

Step 1：创建 /agent/parse-question（60 分钟）

python

# 在 routes_agent.py 加

from physicene_ai.core.event_parser import get_event_parser

from physicene_ai.models.request import ParseQuestionRequest

@router.post("/parse-question")

async def parse_question(request: ParseQuestionRequest):

parser = get_event_parser()

result = await parser.parse(request.ocr_text)

return {

"code": 0,

"message": "ok",

"data": result.model_dump(by_alias=True),

}

Step 2：写测试（60 分钟）

python

# tests/test_event_parser.py

import pytest

from physicene_ai.core.event_parser import get_event_parser

@pytest.mark.asyncio

async def test_parse_collision():

parser = get_event_parser()

result = await parser.parse("质量为2kg的小车以5m/s撞向静止的1kg小车")

assert result.sim_type == "collision"

assert len(result.recommended_elements) >= 2

assert result.confidence > 0.6

@pytest.mark.asyncio

async def test_parse_projectile():

parser = get_event_parser()

result = await parser.parse("以45度角抛出物体，初速度20m/s")

assert result.sim_type == "projectile"

assert result.confidence > 0.6

@pytest.mark.asyncio

async def test_parse_unsupported():

parser = get_event_parser()

result = await parser.parse("请计算电路中的电流")

assert result.sim_type is None or result.fallback_hint is not None

Step 3：端到端测试（60 分钟）

bash

# 1. 识别图片

curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/ocr/recognize \

-H "Content-Type: application/json" \

-d "{\"image_base64\":\"$(base64 -w0 test_problem.jpg)\"}" > ocr.json

# 2. 解析题目

OCR_TEXT=$(jq -r '.data.rawText' ocr.json)

curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/agent/parse-question \

-H "Content-Type: application/json" \

-d "{\"ocr_text\":\"$OCR_TEXT\",\"upload_id\":\"test_1\"}"

Step 4：提交（15 分钟）

bash

git commit -am "feat: EventParser 两步解析 + /agent/parse-question"

git push

Day 33 验证标准

- □

OCR 纠错能修正常见错误

- □

结构化解析输出符合 schema

- □

不支持的题型返回 fallbackHint

- □

3 个测试通过

- □

代码已提交

Day 34：Java → Python OCR 打通 + 前端拍照上传

上午（2h）：Java 侧集成

Step 1：扩展 AiServiceClient（30 分钟）

java

@PostMapping("/api/v1/ocr/recognize")

Map<String, Object> recognize(@RequestBody OcrRequest request);

@PostMapping("/api/v1/agent/parse-question")

Map<String, Object> parseQuestion(@RequestBody ParseQuestionRequest request);

Step 2：创建 DTO（30 分钟）

java

@Data

public class OcrRequest {

private String imageBase64;

}

@Data

public class ParseQuestionRequest {

private String ocrText;

private String uploadId;

}

Step 3：创建 OcrController（60 分钟）

java

@RestController

@RequestMapping("/api/ocr")

@RequiredArgsConstructor

public class OcrController {

private final AiServiceClient aiServiceClient;

private final JwtUtil jwtUtil;

private final SceneService sceneService;

@PostMapping("/upload")

public Map<String, Object> upload(@RequestParam("file") MultipartFile file,

@RequestHeader("Authorization") String jwt) throws IOException {

// 1. 校验文件

if (file.getSize() > 10 * 1024 * 1024) {

throw new BusinessException(ErrorCode.INVALID_PARAM, "文件大于 10MB");

}

String originalName = file.getOriginalFilename();

if (originalName == null || !originalName.matches(".*\\.(jpg|jpeg|png)$")) {

throw new BusinessException(ErrorCode.INVALID_PARAM, "只支持 jpg/jpeg/png");

}

// 2. 转 base64 调 Python

String base64 = Base64.getEncoder().encodeToString(file.getBytes());

OcrRequest ocrReq = new OcrRequest();

ocrReq.setImageBase64(base64);

Map<String, Object> ocrResult = aiServiceClient.recognize(ocrReq);

if (!Integer.valueOf(0).equals(ocrResult.get("code"))) {

return ocrResult;   // 降级响应

}

// 3. 拿 OCR 文本调解析

Map<String, Object> ocrData = (Map<String, Object>) ocrResult.get("data");

String rawText = (String) ocrData.get("rawText");

ParseQuestionRequest parseReq = new ParseQuestionRequest();

parseReq.setOcrText(rawText);

parseReq.setUploadId(UUID.randomUUID().toString());

Map<String, Object> parseResult = aiServiceClient.parseQuestion(parseReq);

// 4. Java 校验推荐元件（最后防线）

// TODO: 调用 physicsWorldFacade.validate() 二次校验

return parseResult;

}

}

下午（3h）：前端拍照上传

Step 1：创建 UploadComponent.vue（90 分钟）

vue

<template>

<div class="upload">

<input

type="file"

accept="image/jpeg,image/png"

@change="onFileChange"

ref="fileInput"

style="display: none"

/>

<button @click="fileInput?.click()" :disabled="loading">

{{ loading ? '识别中...' : '📷 上传题目图片' }}

</button>

<div v-if="preview" class="preview">

<img :src="preview" alt="预览" />

</div>

<div v-if="result" class="result">

<p>识别结果：{{ result.rawText }}</p>

<p>推荐场景：{{ result.simType }}</p>

<button @click="confirmScene">确认搭建</button>

</div>

</div>

</template>

<script setup lang="ts">

import { ref } from 'vue'

import { uploadOCR } from '@/api/ocr'

const fileInput = ref<HTMLInputElement | null>(null)

const preview = ref<string | null>(null)

const loading = ref(false)

const result = ref<any>(null)

async function onFileChange(event: Event) {

const file = (event.target as HTMLInputElement).files?.[0]

if (!file) return

// 预览

const reader = new FileReader()

reader.onload = (e) => {

preview.value = e.target?.result as string

}

reader.readAsDataURL(file)

// 上传

loading.value = true

try {

const formData = new FormData()

formData.append('file', file)

result.value = await uploadOCR(formData)

} catch (e: any) {

alert(e.message || '识别失败')

} finally {

loading.value = false

}

}

function confirmScene() {

// 把 result.recommendedElements 传给画布做半透明预览

emit('scene-recommended', result.value.recommendedElements)

}

</script>

Step 2：API 封装（30 分钟）

typescript

// src/api/ocr.ts

import request from './request'

export function uploadOCR(formData: FormData) {

return request.post('/ocr/upload', formData, {

headers: { 'Content-Type': 'multipart/form-data' }

})

}

Step 3：半透明预览（60 分钟）

在 SceneCanvas 加一个 previewElements prop，用 opacity: 0.5 渲染。

Step 4：完整测试（30 分钟）

- 浏览器打开首页

- 点击"上传题目图片"

- 选一张物理题图片

- 看到识别文字 + 推荐场景

- 点击"确认搭建"

- 画布显示半透明预览

- 点击"确认" → 正式建场景

Step 5：提交（15 分钟）

bash

git commit -am "feat: Java→Python OCR 打通 + 前端拍照上传"

git push

Day 34 验证标准

- □

Java 能调 Python OCR

- □

前端能上传图片

- □

显示识别结果

- □

半透明预览显示

- □

代码已提交

Day 35：第五周验收 + 复盘

上午（2h）：端到端验收

验收清单：

| 序号 | 验收项 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 问"什么是动量守恒" | 回复带教材引用 |
| 2 | 问"牛顿第一定律" | 回复带教材引用 |
| 3 | 问"今天天气" | 标注"非教材引用" |
| 4 | 上传清晰的碰撞题 | 识别 + 推荐场景 |
| 5 | 上传斜抛题 | 识别 + 推荐场景 |
| 6 | 上传模糊图片 | 提示"重拍" |
| 7 | 上传非物理题 | 提示"暂不支持" |
| 8 | 确认搭建 | 画布出现场景 |

Step 1：录制 5 分钟演示视频（60 分钟）

重点展示"拍照 → 识别 → 搭建 → 仿真"完整流程。

下午（3h）：复盘 + 第六周准备

Step 1：更新开发日志（60 分钟）

Step 2：打 Tag（15 分钟）

bash

git tag -a v0.5.0-rag-ocr -m "第五周：RAG + OCR 完整"

git push --tags

Step 3：准备第六周（60 分钟）

第六周是报告 + 画像 + 教师策略 + 集成：

- Apache POI 基础

- LibreOffice 命令行

- 乐观锁实现

Step 4：性能优化（45 分钟）

- RAG 检索加缓存（相同问题不重复嵌入）

- OCR 识别结果缓存（相同图片 hash）

- bge-m3 模型启动时加载一次，不每次重启

Day 35 验证标准

- □

8 项验收全部通过

- □

5 分钟演示视频完成

- □

v0.5.0-rag-ocr tag 已推送

- □

第六周预习完成

第五周总结

你完成后拥有什么？

| 资产 | 状态 |
| --- | --- |
| ChromaDB 向量库 | ✅ |
| bge-m3 嵌入模型 | ✅ |
| 教材知识库（必修一入库） | ✅ |
| RAGRetriever 检索 | ✅ |
| PaddleOCR 部署 | ✅ |
| OCRService 封装 | ✅ |
| EventParser 两步解析 | ✅ |
| Java→Python OCR 打通 | ✅ |
| 前端拍照上传 + 半透明预览 | ✅ |

关键里程碑

- Day 29：Chroma + bge-m3 环境就绪

- Day 30：教材入库（RAG 基础）

- Day 31：RAG 集成到 Agent（回答有依据）

- Day 32：PaddleOCR 能识别

- Day 33：题目→场景转换（核心）

- Day 34：拍照建场景闭环（第二杀手锏）

- Day 35：验收 + 演示视频

目前项目状态

你的项目已经具备答辩所需的全部核心亮点：

| 功能 | 状态 |
| --- | --- |
| 自由搭建场景 | ✅ |
| 物理仿真 | ✅ |
| 数据可视化 | ✅ |
| AI 对话控制 | ✅ |
| RAG 教材依据 | ✅ |
| OCR 拍照识题 | ✅ |
| 场景持久化 | ✅ |

答辩演示可以完整讲一个故事：

- 拍照上传一道物理题

- AI 识别 + 推荐场景

- 确认后自动搭建

- 点击运行，看动画

- 问 AI"为什么碰撞后速度这样变化"

- AI 引用教材回答

下周预告

第六周目标：报告生成 + 画像 + 教师策略 + 全链路集成

你会：

- 实现报告生成（6 章节 + 并行 AI）

- 实现报告导出（Word + LibreOffice 队列）

- 实现学生画像异步更新

- 实现教师策略配置

- 全链路集成测试

关键风险提醒

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 教材 PDF 质量差 | 用高清扫描版；OCR 后再入库 |
| bge-m3 内存占用大 | ~2GB，机器需 ≥ 16GB |
| RAG 检索不准 | 调 top_k 和阈值；加 reranking |
| OCR 识别错误 | LLM 纠错兜底；置信度 < 0.6 直接降级 |
| PaddleOCR 版本冲突 | 用 CPU 版测试；GPU 版谨慎升级 |

需要我继续输出第六周详细任务清单（报告 + 画像 + 集成）吗？